# Стоимость разработки ТЗ на сайт

Ориентировочная стоимость разработки ТЗ на изготовление сайта может составить до 10% от общей стоимости сайта. - ТЗ по своей сути - аналог технического проекта на любой строительный объект: промышленное здание, жилой дом, коттедж и т.д. Стоимость подобных проектов составляет, как правило, 10% от стоимости самого объекта.

Стоимость разработки ТЗ на изготовление сайта может составлять от нескольких тысяч рублей до нескольких сот тысяч долларов - все зависит от сложности проекта, пожеланий, амбиций заказчика и его финансовых возможностей. В огромной степени стоимость разработки ТЗ зависит от квалификации самого заказчика. Может ли, и насколько быстро(?!) понимает он то, о чём его спрашивают разработчики. Срок разработки ТЗ на изготовление сайта может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев и более - все зависит от степени сложности задуманного сайта. Если задуман грандиозный сайт - следует подумать о поэтапном изготовлении сайта. Не все задуманное возможно технически осуществить. Во многих случаях, для выполнения ряда требований по созданию сайта или его редизайну, требуется проведение обследования ресурса. Стоимость и сроки разработки ТЗ на изготовление сайта не должны превышать или должны быть сопоставимыми с общей стоимостью, и сроками изготовления самого сайта. Как бы юридически и технически грамотно ни было разработано ТЗ на изготовление сайта, заказчиков всегда интересует сам сайт, а не одно лишь ТЗ на изготовление сайта. Однако, ТЗ на сайт определяет идеологию будущего сайта. От идеологии сайта во многом зависит эффективность работы сайта. "Что посеешь - то и пожнешь". # Стоимость разработки ТЗ для разных видов сайтов No; Сайт; Число базовых html страниц; Средняя стоимость ТЗ на Сайт. 1.; Сайт - "визитная карточка". 1.1.; начального уровня; 1-5; Целесообразно разрабатывать ТЗ на сайт в упрощенном виде. То есть объединить бриф на создание сайта и ТЗ на сайт. От 7000 до 15000 рублей. 1.2.; среднего уровня; 5-10. 1.3.; высокого уровня; 10-25. 2.; Корпоративный сайт. 2.1.; начального уровня; 25-50; $300-$2000. 2.2.; среднего уровня; 50-100. 2.3.; высокого уровня; 100-250. 3.; Интернет-портал. 3.1.; начального уровня; 250-500; $2000-$8000. 3.2.; среднего уровня; 500-900. 3.3.; высокого уровня; 900 и выше; От $8000. 4.; Интернет-"стартап". 4.1.; отраслевой, тематический; 1000 и выше; От $10 000.. 4.2; общего пользования; от нескольких тысяч; От нескольких десятков тысяч долларов.. Рассчитать стоимость разработки ТЗ на изготовление сайта возможно только лишь при наличии всего контента сайта. При отсутствии полного контента сайта, рассчитывать стоимость разработки ТЗ на сайт бессмысленно. Практические советы заказчику: - Указывайте в техническом задании на сайт только те требования, в которых вы можете самостоятельно разобраться, и которые можно проконтролировать по определенным критериям. - Если проработка возможности технической реализации задуманных требований к сайту показала необходимость проведения ОКР или НИР, то экономически целесообразнее пересмотреть технические требования к сайту. - Для малобюджетных сайтов целесообразно разрабатывать ТЗ на сайт в упрощенном виде. Или объединить бриф на создание сайта и ТЗ на сайт. Пример - Распространенным пожеланием заказчика в требованиях ТЗ на изготовление сайта является подключение полнотекстных поисковых систем. - В российском Интернете в несколько сот тысяч сайтов подключены "самопальные" поисковые системы. Качество их работы очень низкое. - При разработке ТЗ на сайт целесообразно разделить его на несколько этапов. Этап подключения полнотекстной поисковой системы желательно выделить в отдельное приложение к ТЗ. Важно: - Стоимость разработки ТЗ на изготовление сайта значительно снижается, если в распоряжение веб-дизайнера сразу передан весь контент сайта. - Разработка ТЗ на изготовление сайта - услуга платная. Если сайт рассматривают как инструмент для ведения бизнеса, то за услуги по разработке ТЗ на сайт надо платить, а не рассчитывать на то, что веб-мастер или веб-дизайнер бесплатно предоставят заказчику свое видение будущего сайта, и бесплатно разработают ТЗ на сайт.

О ценах на технические задания

Цена разработки технического задания для сайта или мобильного приложения зависит от многих факторов. Если заказывать ТЗ на аутсорсе, то речь идет о профессионализме исполнителя. Если создание тех. задания входит в стоимость разработки, то тут каждая компания закладывает свою сумму. Чем дороже услуги, тем соответственно выше и стоимость написания ТЗ.

По состоянию на 2014 год, средняя цена на разработку технического задания для стандартного сайта или мобильного приложения колеблется в пределах от 7 до 15 тыс. руб. Если обратиться к фрилансеру без опыта, то можно получить ТЗ за 2-3 тыс. рублей. Но при этом, уровень и качество исполнения будут очень низкими.  Прибегать к этому способу стоит, только будучи хорошо осведомлённым о квалификации исполнителя.

Идеальный вариант - это обратиться к человеку или компании с хорошим портфолио. Посмотреть примеры работ, и принять решение на основании озвученных им сроков и стоимости.

Средняя цена на техническое задание

Давайте возьмем среднюю стоимость разработки технического задания для сайта или мобильного приложения. Это 10 000 руб. Написание подобного ТЗ занимает порядка 40 часов работы технического писателя. В это время входит не только процесс написания, но и общение с заказчиком, внесение правок и доработок.  На выходе вы получаете документ,  который полностью отражает ваше представление о конечном продукте.

Когда, при написании технического задания сразу делают скетчи интерфейсов - это еще лучше. Так как заказчик в этом случае не только читает о будущем сервисе, но и видит его воочию.  Скетчи передаются дизайнерам для создания макетов.

Техническое задание передается разработчикам, и они начинают работу. Когда есть ТЗ, программисты работают гораздо быстрее и эффективнее.  Конечно, если речь идет о подробном задании, а не о кратких набросках.

Техническое задание для разработчика

А теперь, обещанная математическая часть. Стоимость часа работы программиста и дизайнера начинается от 400 рублей в регионах, и легко превышает 1000 для Москвы. Если техническое задание есть, и оно согласовано между заказчиком и исполнителем, то разработчики работают согласно плану, и заканчивают работу в оговоренные сроки. Ведь эти самые сроки озвучиваются самим исполнителем  после анализа технического задания на разработку.

Например,  разработчик оценил работу в 40 часов. Была взята предоплата 40 тыс. рублей. Все прошло отлично. Заказчик доволен, так как он получит именно то, что заказывал, то, что было написано в техническом задании.  Исполнитель тоже доволен, он не сорвал сроки, и может переходить к другому проекту.

А если технического задания нет?  Исполнитель тратит минимум 40 часов на разработку, и тут выясняется, что заказчик представлял себе все по-другому. Что функционал реализован не совсем так, как хотелось. Ну, и так далее, и тому подобное.

Начинается конфликт.  Заказчик требует все переделать без дополнительной оплаты. Исполнитель, понятное дело, отказывает, и пытается где-нибудь в переписке заполучить хоть какое-то описание задачи.  Все друг другом недовольны.  Стоимость проекта неизбежно увеличивается.  Нервы, взаимные упрёки, потеря денег, … … … …, и т.д.

А ведь, чтобы избежать подобных событий, требовалось формализовать требования к будущему продукту, и поставить подписи под техническим заданием.  Все!  После этого заказчик получает ровно столько, сколько сам же подтвердил в ТЗ. Исполнитель спокойно планирует загруженность своих специалистов, исходя из их узкой специализации.

Совещания вместо технического задания

Может ли совещание полностью заменить техническое задание?  Скорее всего, нет. Сколько не обсуждай, а в головах у каждого сотрудника будет формироваться свое представление о продукте. Чтобы оно стало одинаковым, существует два варианта:

- создавать продукт небольшими  интеграциями,  каждую  смотреть,  и  согласовывать;

- разработать  техническое  задание (можно  также разбить  его  на части) и действовать согласно  нему.

*********************************************************************

Это примечание от администратора сайта «Старатель Интернета», где Вы взяли эту статью.

Собрал, и объединил в ней интересный материал из разных источников, чтобы у Вас сложилось общее представление о стоимости работ по созданию технических заданий на различные по сложности виды сайтов, и откуда берутся такие цены.

Наиболее важные, по моему мнению, места в статье выделил жирностью и фоновым цветом не случайно.  К примеру, квалификация заказчика имеет действительно очень большое значение при определении цены.  Ведь, всё решается заказчиком. Думаете, так легко, что-то объяснить или узнать у человека, который совершенно не разбирается в вопросах создания сайтов?  Времени на переписку уходит огромное количество! Ну, а время – деньги.

У кого времени на подобные работы нет, тем поможет моё «Предложение».